Obec Nezvěstice

Nezvěstice 277                               332 04 Nezvěstice                 tel./fax.377891126

IČO:00257028                               Kraj Plzeňský                      č.j.680/2013

Poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb.

# Obec Nezvěstice připravuje výstavbu splaškové kanalizace a centrální čistírny odpadních vod. Zahájení stavby bude cca v květnu 2014 a  ukončení musí být v červnu 2015. Stavba obnáší 7,5 km trasy potrubí se šachtami, 4 přečerpávací stanice a centrální čističku odpadních vod. Realizováno bude za pomoci finančních prostředků z EU (dotace cca 43 milionů Kč přes Operační program Životní prostředí).

# ,,Nezvěstice – odkanalizování obce na ČOV“

# Předpokládaný harmonogram prací

# leden 2014 – vypsání výběrové řízení na dodavatele

# březen 2014 – výběr dodavatele

# duben 2014 – podepsání smlouvy s dodavatelem

# květen 2014 – předání staveniště, zahájení stavby

V Nezvěsticích dne 8.2.2014

Mgr.Petra Tupá,DiS

místostarostka